| Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. 110 15 Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 IČ: 70898219 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenty Zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu |  |  |  |
| SMLOUVA o dílo NA dodávku a montáž detektorů vůlí náprav osobních a nákladních vozidel |  |  |  |
| Část 2 Smluvní podmínky |  |  |  |
|  | ### Smlouva o dílo |  |  |
|  | < DETEKTORY VŮLÍ NÁPRAV OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH VOZIDEL > |  |  |
|  | Kód zakázky objednatele: |  |  |
|  | Reg.č. smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  | Objednatel: | Zhotovitel: |  |
|  | Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. |  |  |

Čl. 1	Smluvní strany

| - Objednatel : |  | ## 2. Zhotovitel : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a adresa | Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | Název a adresa |  |  |
| IČO: | 70898219 | IČO: |  |  |
| DIČ: | CZ70898219 | DIČ: |  |  |
| Bankovní spojení | KB NONET | Bankovní spojení |  |  |
| Číslo účtu: | 14 237 – 201/0100 | Číslo účtu: |  |  |
| Statutární orgán: | Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel | Zástupce pro věci smluvní |  |  |
| Zástupce pro věci obchodní: | Bohumil Rosendorfský, ekonomický náměstek | Zástupce pro věci obchodní: |  |  |
| Telefon: | +420 286892701 | Telefon: |  |  |
| Fax: | +420 286892699 | Fax: |  |  |
| E-Mail: | bohumil.rosendorfsky@cspsd.cz | E-Mail |  |  |

## Objednatel a zhotovitel uzavírají smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění změn a doplňků, kterou se zhotovitel zavazuje předat objednateli dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za podmínek dále uvedených.

Čl. 2 Předmět díla, místo plnění

## Předmětem plnění je dodávka a montáž čtyř technologických celků detektorů vůle náprav osobních a nákladních automobilů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1. této smlouvy.

Součástí plnění díla je dále:

- harmonogram plnění přípravných prací, potřebných pro instalaci 	detektorů

- detailní technický výkres k montáži zařízení obsahující požadavky na stavební připravenost, specifikaci napojovacích bodů elektrické energie

- uvedení zařízení do provozu a vypracování a předání podrobného servisního manuálu k zajištění bezvadného provozu detektorů

- zaškolení obsluhy.

Místem realizace díla jsou STK CSPSD Krásná Lípa se sídlem Alšova 7, Krásná Lípa, PSČ 407 46 a STK CSPSD Trutnov se sídlem Mladobucká 483, Trutnov, 541 02.

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy,

- nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu zahájeného pod názvem: „Detektory vůlí náprav osobních a nákladních vozidel“.

- platných právních předpisů a ČSN (závazných i doporučených).

Čl. 3 Termín plnění

3.1 Zhotovitel dodá technologické celky, provede a dokončí jejich montáž a předá dílo objednateli do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

3.2 Zhotovitel bude objednatele informovat o termínu dodávky technologických celků a zahájení montáže nejpozději 5 týdnů před požadovaným zahájením prací.

3.3 Objednatel potvrdí závazně zhotoviteli do 15 pracovní dnů od sdělení termínu dle bodu 3.2, že jsou naplněny požadavky na součinnost stanovené a vyžadované ze strany zhotovitele pro montáž zařízení, tj. kdy bude připravena konkrétní STK na montáž. V případě, že objednatel nestihne naplnit požadavky na součinnost v souladu s harmonogramem plnění přípravných prací, potřebných pro instalaci detektorů, dojde k prodloužení termínu plnění zhotovitele dle bodu 3.1 o počet dnů odpovídají prodlení objednatele.

3.4 Zhotovitel je povinen provést montáž zařízení do 3 pracovních dnů od data potvrzení realizace požadavků na součinnost u každého zařízení. Zaškolení pracovníků obsluhy bude časově bezprostředně navazovat na předání zařízení po jeho dokončené montáži.

Čl. 4 Cena za dílo

Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran a činí …doplní uchazeč…..,- Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximální na sjednaný rozsah díla.

Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy.

Čl. 5. Způsob placení

5.1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel oprávněn provést až po předání díla bez vad a nedodělků, a to vystavením konečného zúčtovacího daňového dokladu (faktury). Zhotovitel nemá nárok požadovat zálohy ceny díla.

5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.

5.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.5. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

Čl. 6 Součinnost objednatele

6.1 Zhotovitel zpracuje a předá objednateli harmonogram přípravných prací potřebných pro instalaci detektorů, které provede na svůj náklad objednatel.

6.2 	Zhotovitel předá objednateli detailní technický výkres k montáži technologického celku obsahující požadavky na stavební připravenost, specifikaci napojovacích bodů elektrické energie, apod. v rozsahu nezbytném pro montáž technologického celku zhotovitelem.

6.3. Podklady pro poskytnutí součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli v písemné i elektronické podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

Čl. 7 Místo plnění a závazky při provádění montáže

  - Místo plnění (staveniště) předá objednatel zhotoviteli předávacím protokolem ke dni zahájení montáže. Objednatel poskytne zhotoviteli připojení na vodovodní přípojku a na přípojku elektrické energie (230V, 16 A). Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely montáže nese zhotovitel.

  - Na místě plnění zastupuje zhotovitele:

      - p. ……doplní uchazeč…………

  - Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky a revize, nezbytné pro zahájení provozu technologického celku. Nejpozději při předání díla je dále zhotovitel prokázat funkčnost a bezvadnost díla. Součástí plnění jsou doklady uvedené v čl. 11 této smlouvy.

Čl. 8 Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn k odpovědnosti za škodu způsobenou při nebo v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, v rozsahu pojistného krytí nejméně 1 mil. Kč, a zavazuje se po celou dobu plnění díla takové pojištění zachovávat. Kopie pojistné smlouvy (pojistky) je přílohou č. 2 této smlouvy.

Čl. 9 Zastavení prací

Objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí v rozporu se smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami.

Čl. 10 Porušení smluvních povinností a jeho následky

10.1	Jestliže zhotovitel nedodrží závazné termíny realizace díla – dodání a montáže každého z dodávaných zařízení, ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny a to za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč v případě prodlení s montáží každého ze zařízení dle bodu 3.4, tedy v případě, kdy nebude dodržena lhůta 3 pracovních dnů pro montáž zařízení stanovená stranami v souladu s požadavkem zhotovitele potvrzeným ze strany objednatele.

10.2 	Jestliže objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp. její část ve sjednaném termínu splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši, a to za každý den prodlení.

10.3	Jestliže zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za každý případ nedodržení této lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Totéž platí pro prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době.

10.4 		Jestliže zhotovitel nevyklidí místo plnění ve lhůtě do 10 ti dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den překročení této lhůty ve výši 500,- Kč.

10.5	 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení příslušné penalizační faktury. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 11 Předání díla, Odpovědnost za vady

11.1 V průběhu prací nebo nejpozději 2 dny před termínem předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- revizní zprávy

- záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků

- atesty výrobců na dodané materiály, výrobky a zařízení, včetně prohlášení výrobce o shodě

- technická a provozní dokumentace k zařízení v českém jazyce

- dokumentaci skutečného provedení díla.

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo nebo jednotlivé části převzít.

11.2	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla  po dobu 2 let ode dne jeho řádného dokončení a předání objednateli.

11.3 	Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby uvedené v servisním manuálu, který zhotovitel předal objednateli při přejímce.

11.4 	V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, jakého nároku z vad se domáhá. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.

11.5 	Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit dohodnutou slevu. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat odstranit na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

Čl. 12 Odstoupení od smlouvy

12.1		Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže by nastaly okolnosti vyšší moci bránící v plnění díla a tyto trvaly déle než 3 měsíce.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení se splněním svých závazků podle čl. 3 o dobu delší než 3 měsíce, nebo pokud nedojde k odstranění závad zjištěných při realizaci díla zhotovitelem, pro které objednatel rozhodl o zastavení prací dle čl. 9, do 14 dnů od zastavení prací, nebo pokud plnění zhotovitele vykazuje opakovaně vady, na které objednatel v průběhu plnění díla zhotovitele upozornil a vyzval k jejich odstranění.

12.3 		V případě, že jedna ze smluvních stran využije svého práva od smlouvy odstoupit, je povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. Odstoupení od smlouvy je právně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

13.1 		Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

13.2		V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

13.3		Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

13.4		Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

13.5		Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

13.6		Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

| - Technická specifikace | příloha č. 1 |
| --- | --- |
| - Kopie pojistné smlouvy | příloha č. 2 |

V Praze dne:						V                  dne:

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Mgr. Dalibor Sadovský, |  |
| ředitel |  |