| Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. 110 15 Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 IČ: 70898219 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenty Zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu |  |  |  |
| SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ DISTRIBUCE CHRÁNĚNÝCH TISKOVIN |  |  |  |
| Část 2 Smluvní podmínky |  |  |  |
|  | ### Smlouva o dodání a správě systému |  |  |
|  | < SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ DISTRIBUCE CHRÁNĚNÝCH TISKOVIN > |  |  |
|  | Kód zakázky objednatele: |  |  |
|  | Reg.č. smlouvy dodavatele: |  |  |
|  | Objednatel: | Dodavatel: |  |
|  | Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. |  |  |

# Smluvní strany

| - Objednatel : |  | ## 2. Dodavatel : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a adresa | Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | Název a adresa |  |  |
| IČO: | 70898219 | IČO: |  |  |
| DIČ: | CZ70898219 | DIČ: |  |  |
| Bankovní spojení | KB NONET | Bankovní spojení |  |  |
| Číslo účtu: | 14 237 – 201/0100 | Číslo účtu: |  |  |
| Statutární orgán: | Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel | Zástupce pro věci smluvní |  |  |
| Zástupce pro věci obchodní: | Bohumil Rosendorfský, ekonom – pověřený zastupováním ekonomického náměstka – zástupce ředitele organizace | Zástupce pro věci obchodní: |  |  |
| Telefon: | +420 286892701 | Telefon: |  |  |
| Fax: | +420 286892699 | Fax: |  |  |
| E-Mail: | Bohumil.rosendorfsky@cspsd.cz | E-Mail |  |  |

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „OBZ“) řídí tímto zákonem a s použitím § 269 odst. 2 OBZ uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

# Preambule

  - Obě smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že ve vzájemné součinnosti a podle pravidel uvedených v této smlouvě naimplementují software pro řízení pro distribuce chráněných tiskovin (dále též jako „Systém“). tak, aby byl jeho rutinní provoz zahájen k  1. 8. 2013.

  - Tato smlouva je uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávanou pod názvem „SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ DISTRIBUCE CHRÁNĚNÝCH TISKOVIN“, (dále jen „Zadání“) a nabídkou podanou Dodavatelem v souladu se Zadáním (dále jen „Nabídka“).

# Všeobecné obchodní podmínky

  - Ujednání založené touto Smlouvou se neřídí všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele, na které se Dodavatel není oprávněno odvolávat ani v případě, že jsou jeho všeobecné obchodní podmínky zveřejněné nebo byly poskytnuté Objednateli.

# Předmět Plnění

  - Předmětem Plnění této Smlouvy je dodávka software a hardware a jejich implementace pro podporu řízení skladového hospodářství Objednatele včetně formulářového řešení a zdrojového kódu aplikace.

  - Předmětem Plnění se skládá zejména z těchto dílčích částí (dále také jen „Systém“):

    - Dodávka software – počítačové aplikace pro vytváření jedinečných číselníkových kódů skladových položek, složené s datové věty umožňují dostatečný popis skladové položky v rozsahu nejméně: označení položky, cena položky, cena s DPH, DPH, poloha, stav, datum provedených změn stavu, rezerva pro 2 další atributy (dále také jen „Aplikace“) Datová věta musí být rozšířitelná dle požadavků Zadavatele.

    - Služba hostingu dat. Dodavatel zajistí pro řízení distribučních procesů vlastní hardwarové technické vybavení (servery a datová úložiště o dostatečné kapacitě), zajišťující uchování, zálohování a archivování dat) a bude zajišťovat jeho provoz, údržbu, záruční a i pozáruční servis po dobu 3 let od uvedení Systému do produktivního provozu

    - Dodávka software a hardware pro sklady Zadavatele a zajištění jejich podpory. Dodavatel dodá prostředí v Systému pro vyhotovení jedinečných číselníkových kódů skladových položek, jejich tisk, scan a import do Systému a dále export do sestav umožňující vytvořit přehled o aktuálním stavu chráněných tiskovin. Výstup bude obsahovat atributy v rozsahu nejméně: označení každé položky, cena položky, cena s DPH, DPH, poloha, stav, datum provedených změn stavu, rezerva pro 2 další atributy, souhrny shora uvedených atributů, rezerva pro 2 další souhrny

    - Dodávka popisu integračního rozhraní Systému a další požadované dokumentace

  - Technická specifikace Systému pro řízení distribuce chráněných tiskovin je přílohou č. 4 této Smlouvy.

  - Smluvní strany společně prohlašují, že předmětem plnění jsou i všechny další činnosti, služby, úkony, dodávky a práce, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, pokud je jejich provedení nezbytné pro řádnou realizaci předmětu Plnění dle této Smlouvy, když Dodavatel výslovně prohlašuje, že s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti je schopen a oprávněn Plnění realizovat v rozsahu nezbytném pro jeho plnou funkci.

  - Vlastnosti Systému musí umožnit jeho obdobné použití i pro jiné sklady Obejdnatele.

# Termíny Plnění, harmonogram Projektu

  - Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivé části Předmětu Plnění:

    - Zahájení plnění: do 5 dnů od podpisu smlouvy

    - Dokončení vstupní analýzy popisující rozsah implementace do 15. 5. 2013

    - Dokončení implementace včetně dodání nezbytných HW a SW komponent do 15. 7. 2013

    - Zahájení ověřovacího provozu k 16. 7. 2013

    - Zahájení rutinního provozu k 1. 8. 2013

    - Ukončení provozování Systému k 31. 7. 2016

  - Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Objednatele.

  - Termíny Plnění mohou být změněny na základě dohody smluvních stran dosažené ve Změnovém řízení dle čl.11 této Smlouvy. Nové schválené termíny Plnění se stávají platnými termíny.

# Cena Plnění

  - Celková cena předmětu Plnění podle čl. 5 je stanovena dohodou smluvních stran ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH, DPH 21% celkem [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč, cena včetně DPH celkem [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč.

  - Cena jednotlivých částí Plnění

    - Cena dílčího Plnění dle článku 4.2.1 činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč.

    - Cena dílčího Plnění dle článku 4.2.2 činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč.

    - Cena dílčího Plnění dle článku 4.2.3 činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč.

    - Cena dílčího Plnění dle článku 4.2.4 činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč.

  - Cena za dílčí Plnění nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

  - V ceně Plnění uvedené v čl. 6.1 jsou zahrnuty všechny náklady spojené s poskytnutím všech částí plnění, které Dodavateli vzniknou. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

# Platební podmínky

  - Splatnost faktur

    - Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Dodavatele. Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 21 dnů od doručení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od počátku běžet lhůta její splatnosti.

    - Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z jeho účtu.

  - Právo fakturovat vzniká Dodavateli

    - Dodavateli vzniká právo fakturovat Objednateli cenu každého i dílčího Plnění dnem podepsání Protokolu o předání nebo akceptaci příslušného Plnění uvedeného v bodě 5, nebo úspěšným dokončením ověřovacího provozu.

    - Dodavatel není oprávněn požadovat zálohy.

  - Objednatel se zavazuje uhradit cenu za Plnění dle bodu 4.2.2 v měsíčných platbách ve výši 1/36 ceny dílčího Plnění na základě faktur - daňových dokladů po řádném uvedení Systému do rutinního provozu a jeho akceptaci Objednatelem. Oprávněnost Dodavatele vystavit daňový doklad vznikne uplynutím 1 měsíce řádného plnění dílčího Plnění.

  - Faktury musí být předávány nebo zasílány následovně:

    - originál faktury poštou na adresu Objednatele.

    - příp. předány v sídle Objednatele

# Místo a způsob Plnění

  - Místo Plnění:

Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem Plnění předmětu Smlouvy je sídlo skladu Objednatele v Praze 9, Běchovicích.

  - Dopravné je zahrnuto v ceně předmětu dodávky.

# Předání a akceptace Plnění

  - Předání a akceptace Díla a jeho částí

    - Jednotlivé části Plnění budou předávány nebo akceptovány v termínech uvedených v Článku 5 Smlouvy. Předání bude potvrzena podpisem Protokolu o předání a o akceptaci.

    - Akceptace dílčích Plnění dle bodu 4.2 Smlouvy bude potvrzena vždy podpisem protokolu předání a o akceptaci s výjimkou dílčího Plnění dle bodu 4.2.2.

  - Změna akceptačních kritérií je možná pouze na základě Dodatku ke Smlouvě.

# Změnové řízení

  - Požadavky na změny předmětu Plnění, které mají vliv na cenu Plnění nebo termíny Plnění včetně dílčích, budou realizovány formou dodatku této Smlouvy na základě výsledku jednání smluvních stran, příp. na základě zadávacího řízení, pokud to bude vyžadovat zákon. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek ke Smlouvě se změnami se stane nedílnou součástí této Smlouvy.

# Práva a povinnosti smluvních stran

  - Pro zajištění řádné realizace Plnění poskytne Objednatel Dodavateli zejména následující součinnost:

    - Zajištění provozního prostředí v rozsahu a konfiguraci doporučené Dodavatelem vycházející ze zjištění Dodavatele o aktuálním HW a SW prostředí Objednatele,

    - Určení odpovědné osoby Objednatele,

    - Poskytování požadovaných podkladů, informací, případně zajištění spolupráce s třetími stranami, jejichž řešení se může dotýkat předmětu Plnění.

    - Přístup k provoznímu prostředí, který je nezbytný pro Plnění.

  - Součinnost smluvních stran

    - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků z této Smlouvy.

    - Smluvní strany se zavazují informovat opačnou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

    - Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků.

  - Práva a povinnosti Dodavatele:

    - Dodavatel spolupracuje s odpovědnými osobami Objednatele při řízení postupu prací na Projektu, včetně organizace schůzek v rámci Plnění.

    - Dodavatel plánuje a koordinuje realizaci Plnění, navrhuje a vypracovává jeho harmonogram.

    - Dodavatel svolává ve spolupráci s Objednatelem schůzky k řešení vzniklých otázek.

    - Dodavatel informuje Objednatele o postupu prací ve schválených termínech. Řešení odchylné od zadání bude projednáno a oboustranně odsouhlaseno podle pravidel změnového řízení.

    - Dodavatel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Objednatele. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Dodavatel zorganizuje toto projednání a zajistí účast svých odpovědných pracovníků.

    - Dodavatel se písemně vyjádří k předkládaným materiálům Objednatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.

    - Dodavatel je povinen realizovat Plnění prostřednictvím členů Řešitelského týmu, jehož prostřednictvím prokázal svoji kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle článku 7.4 písm. b) Pokynů představující předmět Plnění, uvedených v Nabídce.

    - Dodavatel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této Smlouvy.

    - Dodavatel je povinen v průběhu realizace Projektu předávat Objednavateli informace o skutečnostech, které brání úspěšné realizaci Plnění.

  - Práva a povinnosti Objednatele:

    - Objednatel se zavazuje poskytnout a vytvořit Dodavateli odpovídající pracovní podmínky pro realizaci předmětu této Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném tímto článkem Smlouvy.

    - Objednatel předává Dodavateli potřebné nebo vyžádané podklady a informace, související s realizací předmětu Plnění, nejpozději do tří (3) pracovních dnů po jejich písemném či ústním vyžádání, pokud se o obě strany nedohodnou jinak.

    - Objednatel svolává ve spolupráci s Dodavatelem schůzky k řešení vzniklých otázek.

    - Objednatel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Dodavatele. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Objednatel zorganizuje toto projednání a zajistí účast odpovědných osob Objednatele.

    - Objednatel se vyjádří písemně k předkládaným materiálům nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak. Objednatel je povinen v průběhu ověřovacího provozu předávat Dodavateli informace o skutečnostech, které brání úspěšnému provádění ověřovacího provozu.

    - Objednatel je povinen zajistit přístup pracovníkům Dodavatele do objektů a k pracovištím, v souvislosti s realizací Plnění.

    - Objednatel je povinen zajistit potřebné technické prostředky a vhodnou místnost pro provádění školení pracovníků Objednatele a realizaci pracovních schůzek v průběhu realizace Plnění.

# Odpovědnost za škodu

  - Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu, způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.

  - Dodavatel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím pověřeným subjektem a v důsledku událostí vyšší moci.

  - Zařízení pro ukládání a zpracování dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Dodavatel je proto povinen zálohovat data na jiném zařízení tak, aby riziko škody způsobené ztrátou dat nebo poškozením dat bylo vyloučeno.

  - Objednatel je povinen užívat Systém a jeho prvky prostřednictvím osob proškolených a odborně způsobilých.

# Záruka

  - Na dodané Plnění poskytuje Dodavatel záruku v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vlastnosti Plnění v době akceptace.

  - Záruční doba začne plynout až po ukončení provozování Systému Dodavatelem.

# Prodlení, sankce

  - Jestliže je Objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Objednatele, pak platí tato ujednání:

    - Objednatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Objednatele, které by vedlo ke změně platných termínů dle čl. 5 o více než tři (3) pracovní dny, se termíny Plnění se posouvají o dobu tohoto prodlení.

    - V případě opoždění Objednatele s poskytováním součinnosti, způsobeném okolnostmi vylučujícími odpovědnost (příslušná ustanovení obchodního zákoníku) platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Objednatel je však povinen Dodavatele o výskytu takových překážek neprodleně informovat. Trvá-li toto opoždění více jak tři (3) dny, posouvají se termíny plnění o dobu opoždění.

  - Jestliže je Dodavatel v prodlení s plněním některého svého závazku z důvodů ležících na straně Dodavatele s výjimkou případů objektivní nemožnosti Plnění, pak platí tato ujednání:

    - Dodavatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Dodavatele, které by vedlo ke změně platných termínů dle čl. 5 o více jak tři (3) pracovní dny, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu prokazatelných nákladů na straně Objednatele vzniklých v důsledku tohoto neplnění povinností Dodavatelem.

    - V případě, kdy z důvodů na straně Dodavatele nebudou odstraněny vady Plnění řádně a ve stanoveném termínu vznikne Objednateli oprávnění zadat odstranění vad Plnění jinému dodavateli a vzniklé náklady uplatňovat po Dodavateli. Pokud by takový postup s ohledem na autorská práva Dodavatele nebyl možný, bude Objednatel oprávněn zadat realizaci celého Plnění jinému dodavateli a vzniklé náklady uplatňovat po Dodavateli.

  - Je-li Objednatel v prodlení s placením ceny Plnění po dobu delší než patnáct (30) dnů, je Dodavatel l oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši.

  - V případě, že Dodavatel nepředá Plnění ani do 15 dnů po uplynutí platného termínu dle čl. 5., je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu za každý započatý den prodlení 0,5 % z ceny Plnění až do řádného předání Plnění.

  - Pokud bude Objednateli uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky, případně budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Dodavatele, vznikne objednateli na Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokutu ve výši takto vrácených finančních prostředků. Lhůta pro splatnost smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

# Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

  - Tato Smlouva zůstává v platnosti a je závazná pro všechny právní nástupce smluvních stran po dobu její platnosti.

  - Ukončení trvání této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.

  - Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

    - Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 7 déle než 60 dnů

    - Dodavatel je ve zpoždění v Plnění dle čl. 5 déle než 60 dnů

  - Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy, jestliže:

    - druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky Smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě

    - druhá smluvní strana je v insolvenčním řízení (bankrotu apod.), nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně)

  - Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní Plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

# Zvláštní ujednání

  - Dodavatel uděluje tímto Objednateli licenci, kterou Dodavatel převádí na Objednatele v maximálním možném rozsahu dovoleném platnými právními předpisy veškerá práva používat předmět Plnění (Aplikaci, Systém), práva používat veškeré Autorské materiály nebo jakoukoli jejich část, vyhotovovat jeho kopie a jiné reprodukce, provádět v něm změny nebo doplňky, včetně změn a úprav. V souladu s autorským zákonem je licence udělena jako výhradní licence v neomezeném rozsahu (včetně neomezeného místního rozsahu). Objednatel, jako nabyvatel licence, má právo upravit nebo změnit autorský materiál bez předcházejícího souhlasu Dodavatele, jako poskytovatele licence a/nebo autora autorského materiálu.

  - Odměna za licenci je zahrnuta ve ceně dílčího Plnění dle bodu 6.2.1 Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn poskytovat k užití Aplikace nebo Systému a Autorských materiálů sublicence, stejně jako tato licenční práva převést na třetí osobu.

  - Dodavatel se zavazuje po stanovenou dobu archivovat a řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla, povinnosti vytvořit podmínky a umožnit kontrolu oprávněnými osobami případně dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly, či ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní, když bere na vědomí, že Objednatel je organizací hospodařící s veřejnými prostředky.

# Řešení sporů

  - Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.

# Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy a obchodním zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona.

  - Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.

  - Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručeny opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.

  - Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

  - Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 – Výzva k podání nabídky (volná příloha)

Příloha č.2 – Nabídka Dodavatele (volná příloha)

Příloha č.3 – Seznam členů realizačního týmu

Příloha č.4 – Technická specifikace Systému pro řízení distribuce chráněných tiskovin

V …………….. dne ………………..			V …………….. dne ………………..

______________________ 			_______________________

Za Objednatele					Za Dodavatele